Direktion
Amt

Abteilung

Vergabestelle

Strasse / Nr.

Postfach

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Web-Adresse

Projektname

Beschaffungsplan

| Bearbeitungs-Datum: | Februar 2026 |
| --- | --- |
| Version: | 1 |
| Dokument-Status: | in Arbeit |
| Klassifizierung: | Intern |
| Ersteller: | Name |
| Verteiler: | Projektteam, Auftraggeber |

Hinweis für Vergabestelle

In der Vorlage werden folgende Textarten verwendet:

Standardtext:

Mit schwarzer Schrift werden die allgemein gültigen Dokumentangaben, Verzeichnisse sowie Inhalte dargestellt, die in der Regel unverändert übernommen werden können.

Hinweistext:

Mit blauer Schrift werden im Dokument Hinweise an die Autorin oder den Autor aufgeführt. Vor der Freigabe des Dokumentes sind die Hinweistexte zu löschen.

Vorgabetext:

Mit roter Schrift werden im Dokument allgemein gültige Textvorschläge angezeigt. Bitte prüfen Sie diese Texte und passen Sie diese bei Bedarf den Bedürfnissen Ihrer Ausschreibung an. Die Schriftfarbe des übernommenen oder angepassten Textes ist auf Schwarz zu wechseln. Nicht verwendete Vorgabetexte sind zu löschen.

Spezielle Hinweise:

Mit gelb sind Inhalte oder Abschnitte markiert, die einer besonderen Beachtung durch die Bedarfsstelle erfordern und die von dieser einwandfrei geklärt werden müssen.

Die ganze Seite sowie sämtliche farblich markierte Inhalte sind vor Freigabe zu löschen!

Inhaltsverzeichnis

Begriffe und Abkürzungen	4

Referenzierte Dokumente	4

1.	Allgemeines	5

1.1	Zweck des Dokumentes	5

1.2	Beschaffungsbezeichnung	5

1.3	Grundlagen der Beschaffung	5

2.	Beschreibung der Beschaffung	5

2.1	Ausgangssituation	5

2.2	Bisher involvierte Auftragnehmer	5

2.3	Ziele der Beschaffung	6

2.4	Beschreibung des Beschaffungsgegenstandes	6

2.5	Abgrenzung des Beschaffungsgegenstands	6

2.6	Beschaffungsmethodische Vorgaben	6

2.7	Erkenntnisse aus Marktanalyse	7

2.8	Beschaffungskriterien	7

2.9	Mengengerüst und Kostenschätzung	8

2.10	Risiken	8

3.	Terminplanung	9

3.1	Meilensteine	9

3.2	Feinplanung	9

4.	Organisation	9

4.1	Beschaffungsteam	9

4.2	Bewertungsteam (kann vom Beschaffungsteam abweichen)	10

4.3	Rollen	10

5.	Arbeitstechnik und Werkzeuge	11

5.1	Regelmässiger Austausch / Schnittstelle	11

5.2	Fortschrittkontrolle in der Beschaffung	11

5.3	Formvorschriften analog Art. 11 Abs. 1 Bst. b OÖBV	11

5.4	Verwendete Werkzeuge	12

6.	Anhänge	12

7.	Freigabe	12

Tabellenverzeichnis

Abb. / Tab. 1	Beschaffungsmethodische Vorgaben	7

Abb. / Tab. 2	Erkenntnisse Markanalyse	7

Abb. / Tab. 3	Beschaffungskriterien	8

Abb. / Tab. 4	Risiken	9

Abb. / Tab. 5	Meilensteine	9

Abb. / Tab. 6	Beschaffungsteam	10

Abb. / Tab. 7	Beschaffungsteam	10

Abb. / Tab. 8	Rollen	11

# Begriffe und Abkürzungen

| AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
| --- | --- |
| ASU | Ausschreibungsunterlagen |
| IVöB 2019 | Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (BSG 731.2-1) |
| IVöBG | Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 8. Juni 2021 (BSG 731.2) |
| IVöBV | Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 17. November 2021 (BSG 731.21) |
| OÖBV | Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens vom 5. November 2014 (BSG 731.22) |
| Online-Tool | Eine vom Auftraggeber besonders vorgesehene Webseite, auf welcher sich Anbietende anmelden und ihre Angebote hochladen können (nicht www.simap.ch) |
| simap | Internet-Plattform, auf welcher Bund, Kantone und Gemeinden ihre Ausschreibungen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens veröffentlichen können (www.simap.ch) |
| VRPG | Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (BSG 155.21) |

# Referenzierte Dokumente

| [1] | … |
| --- | --- |
| [2] | … |

Allgemeines

Zweck des Dokumentes

Der Beschaffungsplan dient der Beschaffungsstelle als interne Handlungsgrundlage für alle am Beschaffungsprojekt beteiligten Personen und legt die Anforderungen an den Beschaffungsgegenstand fest. Zudem bestimmt er den organisatorischen, methodischen und verfahrensspezifischen Rahmen für die Planung, Abwicklung und Dokumentation der Beschaffung. Insbesondere legt er auch die Zusammensetzung des Beschaffungs- und Bewertungsteams fest. Der Beschaffungsplan muss daher vor der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (ASU) vorliegen.

Der Beschaffungsplan ist somit das erste Dokument, in welchem die entscheidenden Vergabeanforderungen gemäss Art. 26 ff. IVöB 2019 von der Auftraggeberin oder vom Auftraggeber festgelegt werden. Damit wird der Inhalt der ASU im Wesentlichen bestimmt.

Bei Abschluss eines Prozessschrittes muss der Beschaffungsplan überprüft, nötigenfalls aktualisiert und im Rahmen der Freigabe des nächsten Prozessschrittes genehmigt werden, z.B. bei Änderungen der Zusammensetzung des Beschaffungsteams infolge Ausstand nach Eingang der Angebote.

Beschaffungsbezeichnung

| Bezeichnung: | Beschaffungsgegenstand |
| --- | --- |
| Verfahren: | Offenes Verfahren gemäss Art. 18 IVöB 2019. |
| Staatsvertragsbereich | Ja/Nein (Schwellenwerte zum Staatsvertragsbereich s. XXXX) |

Grundlagen der Beschaffung

Die gesetzlichen Grundlagen für die Beschaffung bilden die IVöB 2019, das IVöBG, die IVöBV und das VRPG.

- An dieser Stelle ist auf den Projektauftrag, welcher zur vorliegenden Beschaffung führt, hinzuweisen.

- Aufführen von weiteren wichtigen Grundlagen der Beschaffung.

Beschreibung der Beschaffung

Ausgangssituation

- Kurze Darstellung der Ausgangssituation, welche der Beschaffung zu Grunde liegt.

- Hinweis auf Eingliederung zu übergeordnetem Gesamtprojekt.

- Wesentliche Grundlagen zum Gesamtprojekt.

- Einmalige oder wiederkehrende Beschaffung?

- Technische oder organisatorische Rahmenbedingungen der auftraggebenden Organisation?

- Bestehen bereits Verträge, woraus Leistungen gleicher Natur bezogen werden?

- Umschreibung des Beschaffungsgegenstandes und seiner allfälligen Aufteilung in mehrere Module bzw. Lose (Struktur).

Bisher involvierte Auftragnehmer

- Nennen der Unternehmen und umschreiben ihrer Leistungen.

- Darstellen, ob und wie die Vorbefassung kompensiert werden kann, z.B.

- allen Anbietern stehen sämtliche für das Erarbeiten des Angebots relevanten und bisher erstellten Unterlagen zur Verfügung,

- die Frist zur Angebotseinreichung wird deutlich über das gesetzliche Minimum hinaus angesetzt,

- keines der Unternehmen wird an der Vorbereitung und Durchführung dieses Beschaffungsverfahrens beteiligt.

- Falls der Ausgleich nicht möglich ist, sind die Unternehmen mit der Publikation auszuschliessen.

- (Ausgeschlossene) Unternehmen und Ausgleich der Vorbefassung sind in der Publikation zu nennen.

Ziele der Beschaffung

- Aufführen der wichtigsten Ziele, die mit der Beschaffung verfolgt werden.

- Zielsetzungen in Bezug auf die eigentliche Konzeption der Beschaffung, wie z.B.

- möglichst alle potenziellen Anbieter ansprechen;

- zwingend einen einzigen Vertragspartner (General- oder Totalunternehmer) oder Ansprechpartner (bei Bietergemeinschaften) auswählen;

- Ausschreibung als eine in sich geschlossene Einheit oder Aufteilung der Beschaffung in Lose.

Beschreibung des Beschaffungsgegenstandes

- Spezifizierung des Beschaffungsgegenstandes

- Umschreibung der möglichen Leistungsbezüger

  - Für kantonale Beschaffungen: Festlegen, ob die zu beschaffende Leistung nur vom Auftraggeber, von allen kantonalen Verwaltungsstellen (DIR/STA/JUS) oder auch von Drittbezügern (Gemeinden oder andere Träger öffentlicher Aufgaben wie Universität Bern, Berner Fachhochschule, Pädagogische Hochschule Bern) genutzt werden darf

  - Festlegen, ob und wie der Bezug der Leistungen an Drittbezüger durch den Auftraggeber vermittelt und von diesem genehmigt wird oder ob die Drittbezüger die Leistungen direkt beziehen dürfen

Abgrenzung des Beschaffungsgegenstands

Was ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Beschaffung? Abgrenzung gegenüber anderen Teilen eines Gesamtprojekts.

Beschaffungsmethodische Vorgaben

Die nachstehende Tabelle und Checkliste dient der frühzeitigen Erfassung und Bewirtschaftung der Beschaffungsparameter. Diese werden sodann für die Publikation verwendet und in den weiteren Prozessschritten in die entsprechenden Schlüsseldokumente übernommen (Präqualifikationsunterlagen [PQU] und ASU).

| Nr. | Thema | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
|  | Genaue Bezeichnung des Auftraggebers, des Beschaffungsteams und des Bewertungsteams (Ziff. 4 der ASU) |  |
|  | Angaben zu allfälligen Ausstandsgründen im Beschaffungsteam |  |
|  | Bezeichnung der für alle Fragen zuständigen Kontaktperson, sofern die Fragen nicht über simap.ch beantwortet werden |  |
|  | Nennung des geschätzten Auftragswertes (ohne MwSt) |  |
|  | Bezeichnung des vorgesehenen bzw. des definitiven Vergabeverfahrens |  |
|  | Angaben zu Preismodell, Währung und Teuerung |  |
|  | Angaben zu Anbieterkonstellationen (Generalunternehmer, Bietergemeinschaften, Subunternehmen) |  |
|  | Angaben zur Zulassung von Unternehmervarianten |  |
|  | Angaben zu Optionen |  |
|  | Angaben zu Teilaufträgen/Losen |  |
|  | Angaben zu einer allfälligen Vorbefassung potenzieller Anbieter |  |
|  | Angaben zur vertraglichen Regelung |  |
|  | Angaben zum finanzkompetenten Organ und zu den Eckterminen für die Ausgabengenehmigung |  |
|  | Angaben zur Dauer der Verbindlichkeit des Angebots |  |
|  | Angaben zu notwendigen Bewilligungen |  |

Abb. / Tab. 1	Beschaffungsmethodische Vorgaben

Erkenntnisse aus Marktanalyse

Aus der Marktanalyse müssen die Erkenntnisse über die potenziellen Marktteilnehmer und deren Angebote dokumentiert sein:

- Wie viele potenzielle Anbieter gibt es aktuell?

- Wie viele Angebote sind zu erwarten?

- Welche Marktstellung haben die potenziellen Anbieter (dominierend, stark, schwach, unbekannt)?

- Gibt es potenzielle Anbieter mit speziellen Eigenschaften, die es zu berücksichtigen gilt?

| Einschätzung Gesamtanzahl potenzieller Anbieter: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mögliche bekannte Anbieter (Name, Ort) | Beurteilung Marktstellung (+++ dominierend, ++ stark, + schwach, - unbekannt | Spezielle Hinweise/Risiken Referenzbeschaffungen beim Kanton |

Abb. / Tab. 2	Erkenntnisse Markanalyse

Beschaffungskriterien

- Was macht bei dieser Beschaffung einen guten Anbieter aus?

- Welche schlechten Eigenschaften möchte man bei einem Anbieter vermeiden und warum?

- Welche Eignungskriterien (Musskriterien zu Eigenschaften des Anbieters) müssen für die Evaluation eines geeigneten Anbieters abgefragt werden?

- Welche technischen Spezifikationen (Musskriterien zur Leistung) müssen abgefragt werden?

- Welches sind die wichtigsten und am stärksten selektionierenden Zuschlagskriterien?

- Welche zusätzlichen Zuschlagskriterien kommen auch in Frage: Referenzaufträge, Eigenschaften und Verfügbarkeit von Schlüsselpersonen etc.

- Wie hoch sind die wichtigsten Zuschlagskriterien zu gewichten? Insbesondere Preis sowie Steilheit dessen Bewertungskurve?

- Welche Zuschlagskriterien müssen bei Drittbezügern besonders beachtet werden?

- Beispiel: Projektleiterauftrag

| Art | Kriterien | Gewichtung |
| --- | --- | --- |
| Eignungskriterien Unternehmen | - Erfüllung gesetzliche Mindestanforderungen - Akzeptanz Vertragsentwurf - Ein Referenzprojekt - Unternehmensgrösse (Auftrag darf max. 20% des Jahresumsatzes ausmachen) | MUSS |
| Eignungskriterien Schlüsselpersonen | - Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise/Glaubwürdigkeit/Ausstrahlung im komplexen politischen Umfeld (Beispieldokumente); RR/GR/GS-Kompatibilität - Erfahrung mit vergleichbarem Grossprojekt - Erfahrung mit Reorganisationsprojekt | MUSS |
| Zuschlagskriterien | - Preis - Qualifikation des Anbieters über Mindestmass hinaus - Anbieterpräsentation - Nachhaltigkeit | - 40 % - 25 % - 25 % - 10% |

Abb. / Tab. 3	Beschaffungskriterien

Mengengerüst und Kostenschätzung

- Zu welchem Zeitpunkt hat welcher Beschaffungsgegenstand in welcher Menge und in welcher Form zur Verfügung zu stehen?

- Welche Mengen und Einheitspreise (ohne MwSt) sind zu erwarten? Bei Rahmenverträgen und ungewissen Bestellmengen ist zwecks Bewertungsgrundlage eine Annahme zu treffen.

- Welche Auswirkungen auf Mengengerüst und Kosten sind zu erwarten, wenn die Leistungen durch Drittbezüger genutzt werden dürfen?

- Optionen (z.B. Verlängerung, Ausdehnung des Mengengerüsts)?

- Kosten für Betrieb, Wartung, Entsorgung?

Risiken

- Welche Risiken bestehen im Rahmen des Beschaffungsvorhabens ( z.B. interne Ressourcen, Budget, Termine, Vorbefassung, Absprachen der Anbieter, keine Angebote, unklare Bedürfnisse und somit unklare Anforderungen)?

- Welche möglichen Auswirkungen haben die erwähnten Risiken?

- Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit der erwähnten Risiken?

- Welche Massnahmen können zur Risikominimierung getroffen werden?

Beispiele:

| Risiko | Massnahmen |
| --- | --- |
| Sehr viele Anbieter verursachen sehr grossen Aufwand. | Eignungskriterien und technische Spezifikationen enger formulieren. |
| Leistungen werden schlecht erbracht. | Vertragliche Absicherung, Möglichkeit der Ersatzstellung für Schlüsselpersonen, Aufteilung in Phasen (optionaler Bezug) |
| Terminverzögerung aufgrund von Ferien- und sonstigen Abwesenheiten | Für jede Funktion im Projekt Stellvertretungen definieren |
| Ungenaue Ausschreibungsunterlagen | Beizug kompetenter Fachpersonen, Vier-Augenprinzip |

Abb. / Tab. 4	Risiken

Terminplanung

Meilensteine

Aufführen der Eckdaten für das Projekt (gemäss nachstehendem Beispiel für ein offenes Verfahren):

| Nr | Meilenstein | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | Start des Beschaffungsprojektes | TT.MM.JJJJ |
|  | Beschaffungsplan ist erstellt und durch Auftraggeber genehmigt | TT.MM.JJJJ |
|  | ASU sind erstellt und durch Auftraggeber genehmigt | TT.MM.JJJJ |
|  | Publikation auf simap.ch ist erfolgt, Unterlagen sind auf simap.ch freigeschaltet | TT.MM.JJJJ |
|  | Ablauf der Beschwerdefrist | TT.MM.JJJJ |
|  | Termin für Fragen zu den Angebotsunterlagen | TT.MM.JJJJ |
|  | Termin für die Antworten | TT.MM.JJJJ |
|  | Abgabetermin für Angebote | TT.MM.JJJJ |
|  | Offertöffnung | TT.MM.JJJJ |
|  | Evaluationsentscheid | TT.MM.JJJJ |
|  | Zuschlag durch Auftraggeber | TT.MM.JJJJ |
|  | Ablauf der Beschwerdefrist | TT.MM.JJJJ |
|  | Stillhaltefrist von 5 Tagen | TT.MM.JJJJ |
|  | Vertragsabschluss durch Auftraggeber | TT.MM.JJJJ |

Abb. / Tab. 5	Meilensteine

Feinplanung

Massgebend ist der detaillierte Terminplan, welcher am Kickoff vom TT.MM.JJJJ konkretisiert wurde. Dieser ist integrierender Bestandteil des Beschaffungsplans und diesem als Beilage angefügt.

Organisation

Beschaffungsteam

| Name | Abteilung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Auftraggeber/-in, Leitung der Bedarfsstelle |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | Beschaffungsstelle | Beschaffungsverantwortliche Person (BV) |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Fachfunktion |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Fachfunktion |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Vertretung Drittbezüger; Fachfunktion |

Abb. / Tab. 6	Beschaffungsteam

Bewertungsteam (kann vom Beschaffungsteam abweichen)

| Name | Abteilung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Auftraggeber/-in, Leitung der Bedarfsstelle |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | Beschaffungsstelle | Beschaffungsverantwortliche Person (BV) |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Fachfunktion |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Fachfunktion |
| Name hauptverantwortliche Person Name Stellvertretung | xxx | Vertretung Drittbezüger; Fachfunktion |

Abb. / Tab. 7	Beschaffungsteam

Rollen

| Abteilung | Rolle/Funktion |
| --- | --- |
| Beschaffungsteam (BT), ev. auch Bewertungsteam | - Durchführung von Marktanalysen - Erstellung Entwurf ASU - Laufender fachlicher Input - Beantwortung Fragen von Anbietern - Durchführung Anbieterpräsentationen, Assessment und ev. Bewertung - Mitarbeit bei Konsolidierungsmeeting |
| Auftraggeber | - Bedarfsanalyse und -anmeldung - Umfassende Definition des Beschaffungsgegenstandes - Erteilung von Freigaben - Sicherstellen von Ressourcen und Abbildung in Ressourcenplanung |
| Beschaffungsverantwortliche/-r (BV) | - Lead im Ausschreibungsprozess (Führungs- und Koordinationsfunktion) - Prüfung der Zuständigkeit für Beschaffung - Bereitstellung Vorlagen - Prüfung der Vollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen - Publikation der Ausschreibung auf simap.ch und Koordination Fragen/Antworten, die sich aus der Ausschreibung ergeben. - Durchführung Offertöffnung - Evaluation der Angebote mit dem Bewertungsteam - Lead im Konsolidierungsmeeting - Zuschlagspublikation auf simap.ch |
| Projektleiter/-in (PL) | - Unterstützt in einer beratenden Funktion den Auftraggeber und das Beschaffungsteam bei inhaltlichen Fragen rund um das Gesamtprojekt, in welchem die Beschaffung Teil des Projekts ist |
| Recht | - Beratung zur Umsetzung von Anforderungen in beschaffungsrechtliche Kriterien und Verträge - Bestätigung des zu wählenden Beschaffungsverfahrens - Mitarbeit und Prüfung von ASU und Verträgen - Prüfung weiterer rechtlicher Vorgaben |
| Weitere Fachleute, z.B. ISDS |  |

Abb. / Tab. 8	Rollen

Arbeitstechnik und Werkzeuge

Regelmässiger Austausch / Schnittstelle

Das BT trifft sich in regelmässigen Abständen. Die jeweiligen Intervalle werden je nach Bedarf und Status in der Beschaffungsabwicklung gemäss Beschaffungsplan oder bei Bedarf kurzfristig durch die oder den BV bestimmt.

Die Koordination, Kommunikation und Sicherstellung der Schnittstellen mit internen und externen involvierten Stellen erfolgt durch die oder den BV.

Fortschrittkontrolle in der Beschaffung

Über die Treffen und Beschlüsse des BT wird ein Kurzprotokoll erstellt (Nachvollziehbarkeit und Transparenz). Dieses wird zeitnah an alle Mitglieder des BT verteilt und durch die oder den BV zentral abgelegt.

Formvorschriften analog Art. 11 Abs. 1 Bst. b OÖBV

Folgende Entscheide müssen vom Auftraggeber und einer zweiten Person signiert werden, wenn der Schwellenwert des Einladungsverfahrens erreicht ist:

- ASU inkl. simap-Publikationstext

- Vergabeentscheid und Zuschlagsverfügung, ev. Ausschlussverfügungen

- Vertragsabschluss

Verwendete Werkzeuge

Folgende Werkzeuge kommen im Rahmen des Beschaffungsprozesses zur Anwendung:

- Office-Software: ...

- Collaboration-Software: Teams / Zoom / Skype / ...

- Simap.ch

- Ev. weitere Software

Anhänge

- Detailterminplan vom TT.MM.JJJJ

- ….

Freigabe

Die vorliegende Erstfassung des Beschaffungsplans wird vom Auftraggeber und der oder dem Beschaffungsverantwortlichen durch elektronische Signatur freigegeben.

Ort/Datum:		…………………………		……………………………………….

Unterschriften:		Der Auftraggeber		Die/Der Beschaffungsverantwortliche

…………………………		……………………………….

Vorname, Name		Vorname, Name

Funktion			Funktion