Direction
Office

Section

Service adjudicateur

Rue / n°

Case postale

NPA localité

Téléphone

Courriel

Adresse Internet

Nom du projet

Plan d’achat

| Date d’édition : | Février 2026 |
| --- | --- |
| Version : | 1 |
| Statut du document : | en cours |
| Classification : | interne |
| Auteur ou autrice : | nom |
| Destinataires : | équipe du projet, adjudicateur |

Remarques pour le service adjudicateur

Les types de texte suivants sont utilisés dans le document :

Textes standard :

Les informations de nature générale, les listes et les contenus qui peuvent en principe être repris sans modification figurent en caractères noirs.

Textes informatifs :

Les informations à l’attention de l’auteur ou de l’autrice figurent en caractères bleus dans le document. Les textes informatifs doivent être supprimés avant la validation du document.

Textes prédéfinis :

Les propositions de texte de nature générale figurent en caractères rouges dans le document. Veuillez les vérifier et, si nécessaire, les adapter à votre appel d’offres. Mettez en caractères noirs le texte repris ou adapté. Les propositions de texte non utilisées doivent être supprimées.

Remarque particulière :

Le service demandeur doit accorder une attention particulière aux contenus ou aux paragraphes surlignés en jaune et les clarifier de manière exhaustive.

Toutes ces remarques doivent être supprimées avant la validation du document.

Table des matières

Définitions et abréviations	4

Documents référencés	4

1.	Généralités	5

1.1	Objectif de ce document	5

1.2	Désignation du marché	5

1.3	Fondements	5

2.	Description du marché	5

2.1	Situation initiale	5

2.2	Adjudicataires déjà impliqués	6

2.3	Objectifs du marché	6

2.4	Description de l’objet du marché	6

2.5	Délimitation de l’objet du marché	6

2.6	Exigences méthodologiques	7

2.7	Résultats de l’analyse de marché	7

2.8	Critères concernant le marché	8

2.9	Quantité et estimation des coûts	9

2.10	Risques	9

3.	Planification des échéances	10

3.1	Jalons du projet	10

3.2	Planification détaillée	10

4.	Organisation	11

4.1	Équipe d’achat	11

4.2	Équipe d’évaluation (peut être différente de l’équipe d’achat)	11

4.3	Rôles	12

5.	Technique de travail et instruments	12

5.1	Échanges réguliers / interface	12

5.2	Contrôle de l’avancement de la procédure	13

5.3	Exigences formelles par analogie avec l’article 11, alinéa 1, lettre b OOMP	13

5.4	Instruments utilisés	13

6.	Annexes	13

7.	Validation	13

Liste des tableaux

Tableau 1	Exigences méthodologiques	7

Tableau 2	Résultats de l’analyse de marché	8

Tableau 3	Critères concernant le marché	8

Tableau 4	Risques	9

Tableau 5	Jalons du projet	10

Tableau 6	Équipe d’achat	11

Tableau 7	Équipe d’évaluation	11

Tableau 8	Rôles	12

# Définitions et abréviations

| AIMP 2019 | Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (RSB 731.2-1) |
| --- | --- |
| CG | Conditions générales |
| DAO | Dossier d’appel d’offres |
| LAIMP | Loi du 8 juin 2021 concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics (RSB 731.2) |
| LPJA | Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (RSB 155.21) |
| OAIMP | Ordonnance du 17 novembre 2021 concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (RSB 731.21) |
| OOMP | Ordonnance du 5 novembre 2014 sur l’organisation des marchés publics (RSB 731.22) |
| Outil en ligne | Site web (autre que www.simap.ch) spécifiquement prévu par l’adjudicateur, auquel les soumissionnaires peuvent se connecter pour télécharger leur offre |
| simap | Plateforme Internet sur laquelle la Confédération, les cantons et les communes peuvent publier leurs appels d’offres dans le domaine des marchés publics (www.simap.ch) |

# Documents référencés

| [1] | … |
| --- | --- |
| [2] | … |

Généralités

Objectif de ce document

Le plan d’achat sert au service d’achat comme base d’action interne pour toutes les personnes participant au projet d’acquisition et fixe les exigences relatives à l’objet du marché. En outre, il détermine le cadre organisationnel, méthodique et propre à la procédure pour la planification, la réalisation et la documentation de l’achat. Il définit aussi, en particulier, la composition de l’équipe d’achat et de l’équipe d’évaluation. Le plan d’achat doit par conséquent être établi avant l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO).

Le plan d’achat est donc le premier document dans lequel l’adjudicateur  définit les conditions d’adjudication déterminantes conformément aux articles 26 et suivants AIMP 2019. Il est ainsi décisif pour le contenu du DAO.

À la fin d’une phase de processus, le plan d’achat doit être examiné, et si nécessaire actualisé, puis approuvé dans le cadre de la validation de la phase suivante, par exemple lors de modifications liées à un changement de la composition de l’équipe d’achat suivant une récusation intervenue après réception des offres.

Désignation du marché

| Désignation : | Objet du marché |
| --- | --- |
| Procédure : | Procédure ouverte au sens de l’article 18 AIMP 2019 |
| Soumis aux traités internationaux | Oui/non (seuil défini pour les traités internationaux cf. XXXX) |

Fondements

Les marchés publics sont régis par l’AIMP 2019, la LAIMP, l’OAIMP et la LPJA.

- Il convient de préciser ici le mandat de projet qui fonde le présent marché.

- Il convient de mentionner également, le cas échéant, d’autres fondements importants du marché.

Description du marché

Situation initiale

- Brève présentation de la situation initiale dans laquelle le marché s’inscrit

- Mention du rattachement au projet global

- Fondements essentiels se rapportant au projet global

- Achat unique ou périodique ?

- Conditions cadres techniques ou organisationnelles de l’organisation adjudicatrice ?

- Existence éventuelle de contrats pour des prestations de même nature ?

- Description de l’objet du marché et de son éventuelle répartition en plusieurs modules ou lots (structure)

Adjudicataires déjà impliqués

- Mentionner les entreprises et décrire les prestations concernées.

- Exposer s’il est possible de compenser la préimplication, et le cas échéant comment ; par exemple :

- tous les soumissionnaires disposent de l’intégralité de la documentation pertinente pour élaborer l’offre ;

- le délai imparti pour le dépôt de l’offre est nettement supérieur au minimum légal ;

- aucune des entreprises concernées ne participe à la préparation et à l’exécution de la procédure d’achat.

- Si la compensation n’est pas possible, exclure les entreprises lors de publication.

- Citer dans la publication les entreprises (exclues) et la compensation en cas de préimplication.

Objectifs du marché

- Présentation des principaux objectifs du marché.

- Objectifs relatifs à la conception proprement dite de l’appel d’offres, par exemple :

- toucher le plus grand nombre possible de soumissionnaires potentiels ;

- sélectionner impérativement un partenaire unique (entreprise générale ou entreprise totale) ou un interlocuteur unique (communauté de soumissionnaires) ;

- traiter l’appel d’offres comme un tout ou subdiviser le marché en lots.

Description de l’objet du marché

- Spécification de l’objet du marché

- Description des bénéficiaires potentiels

  - Pour les marchés cantonaux : déterminer si les prestations à acquérir peuvent être utilisées uniquement par l’adjudicateur, par tous les services administratifs cantonaux (DIR/CHA/JUS) ou également par des tiers (communes ou autres organisations chargées de tâches publiques telles que l’Université de Berne, la Haute école spécialisée bernoise, la Haute école pédagogique de Berne).

  - Déterminer si et comment l’achat de prestations à des tiers bénéficiaires est négocié et approuvé par l’adjudicateur ou si les tiers bénéficiaires peuvent acheter directement les prestations.

Délimitation de l’objet du marché

Qu’est-ce qui ne fait expressément pas partie du marché ? Délimitation par rapport aux autres parties d’un projet global.

Exigences méthodologiques

Le tableau ci-après sert de liste de contrôle permettant de saisir et de gérer à l’avance les paramètres du marché. Ces éléments sont ensuite utilisés pour la publication et repris dans les documents clés des étapes suivantes de la procédure (dossier de préqualification [DPQ] et DAO).

| N° | Thème | Remarque |
| --- | --- | --- |
|  | Désignation précise de l’adjudicateur, de l’équipe d’achat et de l’équipe d’évaluation (ch. 4 DAO) |  |
|  | Informations sur les éventuels motifs de récusation dans l’équipe d’achat |  |
|  | Désignation de la personne à contacter lorsqu’il n’est pas possible de répondre aux questions sur simap.ch |  |
|  | Indication de la valeur estimée du marché (hors TVA) |  |
|  | Désignation de la procédure d’attribution prévue ou définitive |  |
|  | Indication du modèle de prix, de la monnaie et du renchérissement |  |
|  | Informations sur la situation des soumissionnaires (entreprises générales, communautés de soumissionnaires, sous-traitants) |  |
|  | Informations sur l’admission de variantes d’entreprises |  |
|  | Informations sur les options |  |
|  | Informations sur les marchés partiels / lots |  |
|  | Informations sur une éventuelle préimplication de soumissionnaires potentiels |  |
|  | Informations sur la réglementation contractuelle |  |
|  | Informations relatives à l’organe compétent en matière financière et aux dates limites pour l’autorisation des dépenses |  |
|  | Informations sur la durée du caractère contraignant de l’offre |  |
|  | Informations sur les autorisations nécessaires |  |

Tableau 1	Exigences méthodologiques

Résultats de l’analyse de marché

Les résultats de l’analyse de marché doivent documenter les soumissionnaires potentiels et leurs offres :

- Combien de soumissionnaires potentiels y a-t-il actuellement ?

- À combien d’offres faut-il s’attendre ?

- Quelle position les soumissionnaires potentiels occupent-ils sur le marché (dominante, forte, faible, inconnue) ?

- Y a-t-il des soumissionnaires potentiels qui présentent des caractéristiques spéciales dont il faudrait aussi tenir compte ?

| Estimation du nombre total de soumissionnaires potentiels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Soumissionnaires possibles connus (nom, localité) | Évaluation de la position sur le marché (+++ dominante, ++ forte, + faible, - inconnue) | Commentaires / risques particuliers Achats de référence au canton |

Tableau 2	Résultats de l’analyse de marché

Critères concernant le marché

- Qu’est-ce qu’un bon soumissionnaire pour ce marché précis ?

- Quelles mauvaises caractéristiques veut-on éviter chez un soumissionnaire et pourquoi ?

- Quels critères d’aptitude (critères obligatoires concernant les caractéristiques d’un soumissionnaire) faut-il exiger pour l’évaluation d’un soumissionnaire approprié ?

- Quelles spécifications techniques de la prestation (critères obligatoires concernant la prestation) faut-il exiger ?

- Quels sont les critères d’adjudication principaux qui pèsent le plus lourd dans la sélection ?

- Quels critères d’adjudication supplémentaires entrent aussi en ligne de compte : références, caractéristiques et disponibilité de personnes clés, etc. ?

- Comment les critères d’adjudication les plus importants doivent-ils être pondérés (en particulier prix et profil de sa courbe d’évaluation) ?

- Quels sont les critères d’adjudication dont il faut particulièrement tenir compte pour les tiers bénéficiaires ?

- Exemple : mandat de responsable de projet

| Type | Critères | Pondération |
| --- | --- | --- |
| Critères d’aptitude de l’entreprise | - Satisfaction des exigences légales minimales - Acceptation du projet de contrat - Un projet de référence - Taille de l’entreprise (marché égal à 20 % au maximum du chiffre d’affaires annuel) | OBLIGATOIRE |
| Critères d’aptitude des personnes clés | - Bonne expression orale et écrite / crédibilité / rayonnement dans un contexte politique complexe (documents à titre d’exemple) ; compatibilité CE / GC / SG - Expérience avec un projet de grande envergure comparable - Expérience avec un projet de réorganisation | OBLIGATOIRE |
| Critères d’adjudication | - Prix - Qualification du soumissionnaire allant au-delà du minimum exigé - Présentation du soumissionnaire - Durabilité | - 40 % - 25 % - 25 % - 10 % |

Tableau 3	Critères concernant le marché

Quantité et estimation des coûts

- À quel moment quel objet du marché doit-il être disponible, dans quelle quantité et sous quelle forme ?

- À quelles quantités et à quel prix unitaire (hors TVA) faut-il s’attendre ? En cas de contrats-cadres et d’incertitude sur les quantités, il convient de fonder l’estimation sur une hypothèse.

- Quel est l’impact sur les quantités et les coûts si les services peuvent être utilisés par des tiers?

- Options (p. ex. prolongation, augmentation des quantités) ?

- Coûts d’exploitation, de maintenance, d’élimination ?

Risques

- Quels sont les risques inhérents au projet de marché (p. ex. ressources internes, budget, délais, préimplication, ententes entre soumissionnaires, absence d’offre, besoins non clarifiés et, partant, exigences floues, etc.) ?

- Quelles sont les conséquences potentielles de ces risques ?

- Quelle est la probabilité de réalisation de ces risques ?

- Quelles mesures sont envisageables pour réduire ces risques ?

Exemples :

| Risque | Mesure |
| --- | --- |
| Nombre très élevé de soumissionnaires occasionnant des dépenses considérables | Formuler les critères d’aptitude et les spécifications techniques de manière plus précise |
| Fourniture des prestations insatisfaisante | Prévoir une garantie contractuelle, la possibilité de remplacer des personnes clés, la répartition en plusieurs phases (recours optionnel aux prestations) |
| Retards dus à des vacances ou à d’autres absences | Définir des suppléances pour chaque fonction |
| DAO imprécis | Faire appel à des spécialistes compétents, appliquer le principe du double contrôle |

Tableau 4	Risques

Planification des échéances

Jalons du projet

Liste des dates clés du projet (selon l’exemple suivant pour une procédure ouverte) :

| N° | Jalon | Echéance |
| --- | --- | --- |
|  | Début du projet d’adjudication de marché | JJ.MM.AAAA |
|  | Plan d’achat établi et approuvé par l’adjudicateur | JJ.MM.AAAA |
|  | DAO créé et approuvé par l’adjudicateur | JJ.MM.AAAA |
|  | Appel d’offre et documents publiés sur simap.ch | JJ.MM.AAAA |
|  | Expiration du délai de recours | JJ.MM.AAAA |
|  | Délai pour les questions concernant le dossier d’offre | JJ.MM.AAAA |
|  | Délai pour les réponses | JJ.MM.AAAA |
|  | Date de dépôt des offres | JJ.MM.AAAA |
|  | Ouverture des offres | JJ.MM.AAAA |
|  | Décision d’évaluation | JJ.MM.AAAA |
|  | Adjudication du marché | JJ.MM.AAAA |
|  | Expiration du délai de recours | JJ.MM.AAAA |
|  | Délai de suspension de 5 jours | JJ.MM.AAAA |
|  | Conclusion du contrat par l’adjudicateur | JJ.MM.AAAA |

Tableau 5	Jalons du projet

Planification détaillée

L’échéancier détaillé, finalisé lors de la réunion de lancement du XXXX, est déterminant. Il fait partie intégrante du plan d’achat et est annexé au présent document.

Organisation

Équipe d’achat

| Nom | Section | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Responsable à titre principal Suppléant/e | xxx | Adjudicateur, direction du service demandeur |
| Responsable à titre principal Suppléance | Service des achats | Responsable des achats (RA) |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Fonction de spécialiste |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Fonction de spécialiste |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Représentation des tiers bénéficiaires Fonction de spécialiste |

Tableau 6	Équipe d’achat

Équipe d’évaluation (peut être différente de l’équipe d’achat)

| Nom | Section | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Adjudicateur, direction du service demandeur |
| Responsable à titre principal Suppléance | Service d’achat | Responsable des achats (RA) |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Fonction de spécialiste |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Fonction de spécialiste |
| Responsable à titre principal Suppléance | xxx | Représentation des tiers bénéficiaires Fonction de spécialiste |

Tableau 7	Équipe d’évaluation

Rôles

| Section | Rôle / Fonction |
| --- | --- |
| Équipe d’achat (EA), éventuellement aussi équipe d’évaluation | - Réalisation d’études de marché - Établissement d’un projet de DAO - Apport technique continu - Réponse aux questions des soumissionnaires - Organisation des présentations des soumissionnaires, assessment et, éventuellement, évaluation - Participation à la séance de consolidation |
| Adjudicateur | - Analyse et annonce des besoins - Définition circonstanciée de l’objet du marché - Validations - Garantie et prise en compte des ressources dans la planification |
| Responsable des achats (RA) | - Direction de la procédure d’appel d’offres (fonction de conduite et de coordination) - Vérification de la compétence pour l’achat - Mise à disposition des modèles de document - Vérification de l’exhaustivité du dossier d’appel d’offres - Publication de l’appel d’offres sur simap.ch et coordination des questions / réponses qui en découlent - Ouverture des offres - Évaluation des offres avec l’équipe d’évaluation - Direction de la séance de consolidation - Publication de l’adjudication sur simap.ch |
| Responsable du projet (RP) | - Soutien consultatif de l’adjudicateur et de l’équipe d’achat pour les questions concernant le contenu du projet global dont fait partie le marché |
| Service juridique | - Conseil juridiques (droit des marchés publics) sur la manière de formuler les exigences et d’établir les contrats - Confirmation de la procédure d’appel d’offres à choisir - Participation à l’élaboration du DAO et des contrats et contrôle - Contrôle des autres exigences légales |
| Autres spécialistes, p. ex. SIPD |  |

Tableau 8	Rôles

Technique de travail et instruments

Échanges réguliers / interface

L’équipe d’achat se réunit régulièrement, à des intervalles définis en fonction des besoins et de l’avancement de la procédure selon le plan d’achat ou, si nécessaire, à court terme à la demande de la personne responsable des achats.

La personne responsable des achats se charge de la coordination, de la communication et du bon fonctionnement des interfaces avec les services internes ou externes impliqués.

Contrôle de l’avancement de la procédure

Un procès-verbal sommaire est dressé (à des fins de traçabilité et de transparence) après les séances et les décisions de l’équipe d’achat. Ce document est distribué dans les meilleurs délais à tous les membres de l’équipe et classé de manière centralisée par la personne responsable des achats.

Exigences formelles par analogie avec l’article 11, alinéa 1, lettre b OOMP

Les décisions suivantes sont validées par la signature de l’adjudicateur et d’une deuxième personne lorsque le seuil de la procédure sur invitation est atteint :

- DAO, y compris le texte de la publication sur simap.ch,

- décision d’adjudication, et éventuellement décisions d’exclusion,

- conclusion du contrat.

Instruments utilisés

Les instruments suivants sont utilisés dans le cadre de la procédure d’achat :

- logiciels de bureautique : ...

- logiciel de collaboration : Teams / Zoom / Skype / ...

- simap.ch

- autres logiciels éventuels

Annexes

- Échéancier détaillé du JJ.MM.AAAA

- ….

Validation

La présente version du plan d’achat est validée par signature électronique de l’adjudicateur et de la personne responsable des achats.

Lieu / date :		…………………………		……………………………………….

Signatures :	Adjudicateur			Responsable des achats

…………………………		……………………………….

Prénom, Nom			Prénom, Nom

Fonction			Fonction